Innhold

[Møtereferat 1](#_Toc372720878)

[Torsdag 05.09.13 kl 10-12 1](#_Toc372720879)

[Til neste gang: 1](#_Toc372720880)

[Kundemøte 2](#_Toc372720881)

[Kundemøte #2 Tirsdag 17.09 kl 13:00-14:00 2](#_Toc372720882)

[Videre: 2](#_Toc372720883)

# Møtereferat

Torsdag 05.09.13 kl 10-12

Ikke til stede: Jim

Til i dag:

Edgar: Lest og sett på videoer om android og servere, hvordan vi skal få det til å fungere. Begynt å sette opp/lage en database.  
Said: Sett på java   
HM: Sett på android og litt på hvordan man lager product backlog og WBS-diagram  
Fredrik: Prøvd seg på å lage android app, sett på læringsvideoer og litt på xml.

Vi ble enige om en scrum-master, Fredrik, og en referatansvarlig for møtene, Hanne Marie. Videre satte vi opp et førsteutkast til en product backlog, og estimerte hvor lang tid vi vil bruke på hver oppgave i den første sprinten. Til estimeringen brukte vi metoden planning poker. Til slutt lagde vi et work breakdown structure(WBS)-diagram med bubbl.us (nettside for generering av WBS).  
Avtalt at vi skal ha møte hver torsdag kl. 09 – 12 og hver mandag fra 14 – 15. Med mulighet for å jobbe fra 10 – 14 på mandager.

På kundemøtet må vi spørre stud.ass. om backlogen ser grei ut og om vi burde ha med punktene fra de ikke-funksjonelle kravene. I tillegg må vi spørre hvilken om informasjon som er relevant angående sauene av det som er listet opp i oppgaveteksten.

### Til neste gang:

Sette opp møte med stud.ass. Møtes kl 12 på mandag.   
Edgar: Fortsette på database  
Fredrik: Lese om scrummaster-rolleoppgaver, sette seg inn i app-er og androidutvikling (vil til neste gang vil kunne lage en kart-veiwer)  
Said: Lese om android-utvikling  
HM: Lese om android-utvikling

*Se neste side for kundemøte*

# Kundemøte

### Kundemøte #2

Tirsdag 17.09 kl 13:00-14:00

Tips fra studass:

* Lage egne sprintbackloger.
  + Eget dokument der man ser hvem som har jobbet med hva.
* Dokumenter mer!
  + Hvorfor vi evt. ikke skal fortsette å bruke scrumwise
* Programmet trenger bare virke på pad-en.
* Gjør alle ansvarlige for noe
  + Said designansvarlig
  + Edgar databaseansvarlig
* Profilklassen i klassediagrammet unødvendig?
* Endre på work breakdown strukturen så vi har mer under implementering, analyse-«pakken» kan flyttes til under pre-study og legge til database-design og oppsett i strukturen
* Endre på produktbacklogen?
* Gjøre endringer på ER-diagram?

### Videre:

Neste møte torsdag 18.09 kl. 10:00  
Lage gant-diagram. Spørre hvordan denne sprinten var, hva vi skal gjøre bedre neste sprint og om vi har brukt kortere eller lengre tid på de forskjellige oppgavene enn vi hadde satt opp til å begynne med. Angi hvilke aktiviteter som evt. førte til overskridelse.