**Risikotabell**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko | Sannsynlighet | Konsekvens (1-5) | Avvergende tiltak | Reparerende tiltak |
| Mangler kompetanse | Høy | 4 | Anskaffe seg manglende kunnskap ved å lese om det | Spørre om hjelp |
| Feil under testing | Høy | 3 | Testing underveis | Gjøre endringer i systemet |
| Medlemmer som ikke møter | Høy | 3 | Tildele arbeid | Innføre straff |
| Rekker ikke å bli ferdig i tide | Middels | 5 | Jobbe effektivt | Umulig |
| Imøtekommer ikke de ikke-funksjonelle kravene om responstid | Middels | 4 | Testing underveis | Gjøre endringer i systemet |
| Systemet samsvarer ikke med kravspesifikasjoner | Middels | 4 | Testing underveis | Gjøre endringer i systemet |
| Sykdom i gruppa over lengre tid | Middels | 3 | Sørge for at alle i gruppa har en basisforståelse av hva de andre holder på med | Resten må jobbe mer |
| PC-krasj | Middels | 2 | Ta backup | Bruk informasjon fra back up |
| Kommunikasjons-problemer | Liten | 4 | Ha møter ofte | Sette opp flere møter |
| RPI-en kan krasje | Liten | 3 | Behandle den pent | Få tak i en ny server |
| Liten brukervennlighet | Liten | 2 | Tenke på sluttbruker underveis | Gjøre endringer |