# Sprint backlog sprint 1

Torsdag 05.09.13 til torsdag 19.09.13

**Som en bonde ønsker jeg å kunne logge inn på en profil med brukernavn og passord**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oppgave | Ansvarlig | Status % complete | Planlagte jobbtimer | Faktiske jobbtimer |
| Sette opp database | Edgar | 100 % | 20 t | 19 t |
| Use-case diagram | HM | 100 % | 1 t | 1 t |
| Tilstands- eller aktivitetsdiagram | HM | 90 % | 2 t | 5 t |
| UI design/Lage ikon | Said | 100 % | 2 t | 5 t |
| Kode loggin «klassen» | Fredrik | 100 % | 10 t | 12 t |
| Lage klassediagram | Alle | 60 % | 3 t | 3 t |
| Lage risikotabell | Alle | 100 % | 1 t | 2 t |
| Møte med kunden | Alle | 100 % | 1 t | 30 min |
| Testing | Fredrik | 100 % | 5 t | 4 t |
| ER-diagram | Edgar | 100 % | 1 t | 20 min |
| Totalt antall jobbtimer |  |  | 41 | Ca 52 t |

## Sprint retrospective

Bra: Gruppemedlemmene som har vært til stede har jobba bra sammen, og vi har fått gjort mye. Bra at vi traff målet. Fått litt oversikt over hvordan systemet skal være.

Dårlig: At ikke alle møter opp og at folk kommer for sent.

Bedre neste gang: Forbedre oppmøte