# Sprint backlog Sprint 5

Torsdag 31.10.13 til torsdag 14.11.13

**Som en bonde ønsker jeg å få beskjed/alarm når en sau er under angrep**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oppgave | Ansvarlig | Status % complete | Planlagte jobbtimer | Faktiske jobbtimer | Kommentar |
| Alarm | Edgar | 100 % | 5 t | 20 t | Bonde skal kunne få alarm når sau er under angrep |
| Sette opp så man får automatisk gård | Edgar | 100 % | 1 t | 1 t | Bonden skulle få en automatisk gård når man oppretter bruker |
| Skrive ferdig arkitekturforklaring | Jim | 100 % | 5 t | 6 t | Skrive i dokumentasjonen |
| Debugge søkefunksjon | Hanne Marie/Fredrik | 100 % | 4 t | 5 t |  |
| Legge inn fødselsdato | Hanne Marie | 100 % | 3 t | 3 t | Fødselsdato i stedet for alder på sau |
| Lage ikoner til aktivitet | Said | 100 % | 4 t | 2 t | Lage ikoner som passer til aktiviteten man er i |
| Legge til antall sauer på brukerprofil | Fredrik | 100 % | 2 t | 30 min |  |
| Logg med oversikt over alle sauer | Hanne Marie | 100 % | 4 t | 2 t |  |
| Oppdatere diagrammer | Said | 100 % | 4 t | 3 t |  |
| Rapportarbeid | Alle | 100 % | 25 t | 25 t | Skrive det som gjenstår i rapporten |
| Totalt antall timer |  |  | 57 t | 67 t 30min |  |

# Sprint retrospective

Bra: Programvaren ble ferdig til deadline. Alle har jobbet mye.

Dårlig: For lange arbeidsdager

Bedre neste gang: Ingen neste gang