# Sprint backlog Sprint 2

Torsdag 19.09.13 til torsdag 3.10.13

**Som er bonde ønsker jeg å kunne registrere opplysninger om mine sauer med id(navn, alder), vekt, helseinformasjon og geografisk lokasjon om en enkelt sau**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oppgave | Ansvarlig | Status % complete | Planlagte jobbtimer | Faktiske jobbtimer | Kommentar |
| Kode brukerregistrering | Fredrik | 100 % | 8 t | 6 t | Aktivitet som tar seg av brukerregistrering |
| Sauedatabase | Edgar | 100 % | 2 t | 5 t | Tabell i databasen for sauer |
| Kode registrering av sauer | HM | 70 % | 10 t | 7 t | Aktivitet som tar for seg saueregistrering |
| Møte med kunden | Alle | 100 % | 1 t | 30 min |  |
| Kode testklasse | Said, Edgar | 39 % | 15 t | 22 t | Klasse som tester applikasjonens funksjonaliteter |
| Hovedrapport | Jim | 25 % | 5 t | 4 t | Skrive introduksjon |
| Endre WBS | Said, HM | 100 % | 30 min | 30 min |  |
| Endre klassediagram | Said, HM | 40 % | 1 t | 30 min |  |
| Kartforbedring | Fredrik | 100 % | 10 t | 11 t |  |
| Lagret login | Fredrik | 100 % | 5 t | 5 t |  |
| Ikon toppmeny | Hanne Marie | 100 % | 5 t | 7 t |  |
| Totalt antall jobbtimer |  |  | 62.5 t | 69.5 t |  |

## Sprint retrospective

Bra: Mye ble fort ferdig, vi har fått gjort mye, folk har vært flinke til å møte opp

Dårlig: Ikke flinke nok til å bruke trello, mange som kommer for sent

Bedre neste gang: Komme tidsnok, hjelpe de som trenger det for å komme i mål, bli flinkere til å pushe til git, bli bedre til å bruke trello