**Mandag 09.09 kl. 14-15**Ikke til stede: JimSiden sist:  
Said: Sett på videoer og lasta ned Eclipse med Android, skrevet inn sprinter på Scrumwise  
Edgar: Funnet ut hvor vi skal ha database, og begynt å sette opp database   
Fredrik: Sett på hva det innebærer å være Scrum-master og lest litt om scrum  
Hanne Marie: Sett på android-videoene

Edgar fortalte oss generelt om databaser og det han har satt opp. Første sprint, og første sprint-aktivitet (Sette opp database), begynte Edgar på etter møtet sist torsdag. Alle må sette opp egne timelister som leveres (til Scrum-master/HM/dokumentasjonsansvarlig?) etter hver sprint.

Neste gang: gjøre ferdig klassediagram og Edgar viser oss litt om database-oppsettet. Lage klassediagram, sette opp risikoanalyse og sette oss noen tidsfrister.   
Til neste gang:  
Se på google maps API, lage seg en bruker på [www.github.com](http://www.github.com)   
Said: Se på java, lese mer om databaser  
Edgar: Fikse så vi kan kommunisere med databasen  
Fredrik: Se mer på android-utvikling.  
HM: Se mer på android-utvikling og på databaser.