**Torsdag 12.09 kl 09:15-12:00**Siden sist:  
Edgar: Satt opp database på rpi, laga to script til det  
Fredrik: Jobba med kart på android og meny oppsett i android  
Said: Sett litt på android tutorials  
HM: Sett litt på android tutorials og sett på diverse diagrammer

Vi tegnet opp et klasse-diagram og prøvd å få oversikt over hva som skal være med i systemet. I tillegg har vi satt opp noen punkter på risikoanalyse.

Risiko: RPI-en kan dø (Raspberry-pi-en), PC-krasj, Github kan være ute av drift, sykdom i gruppa, feil under testing, for lite kunnskap fører til for lang utviklertid, møter ikke kravspesifikasjoner, tidsfristene blir ikke møtt, debug enheten kan gå i stykker.

Til neste gang:  
Begynne å bruke Github. Jobbe med UI-design  
Mandag: programmere login-klassen, gjøre ferdig klassediagram, ER-diagram og WBS  
Edgar: lære android, evt fikse rpi, lage script for tilbakesetting av passord  
Said: Designe ikoner etc til programmet, lage mock-up  
Fredrik: legge inn mer funksjonalitet i kartet, og begynne å kode   
HM: Sette opp foreløpig risiko-analyse, lese om arkitektur og diverse diagrammer  
Jim: Installere android sdk og sette seg inn i det