**Studassmøte/Kundemøte #2 Tirsdag 17.09 kl 13:00-14:00**

Ikke tilstede: Jim

* Lage egne sprintbackloger.
  + Eget dokument der man ser hvem som har jobbet med hva.
* Dokumenter mer!
  + At vi har hatt facebook-poll for ikon.
  + At Edgar skal ha github «kurs»
  + Hvorfor vi evt. ikke skal fortsette å bruke scrumwise
* Programmet trenger bare virke på pad-en.
* Gjør alle ansvarlige for noe
  + Said designansvarlig
  + Edgar databaseansvarlig
* Profilklassen i klassediagrammet unødvendig?
* Endre på work breakdown strukturen så vi har mer under implementering, og analyse-«pakken» kan flyttes til under pre-study, legge til database-design og oppsett
* Endre på product backlogen?
  + Få med minst et punkt om de ikke-funksjonelle kravene
* Gjøre endringer på ER-diagram?

Videre:  
Neste møte torsdag 18.09 kl. 10:00  
Lage gant-diagram. Spørre hvordan denne sprinten var, hva vi skal gjøre bedre neste sprint og om vi har brukt kortere eller lengre tid på de forskjellige oppgavene enn vi hadde satt opp til å begynne med. Angi hvilke aktiviteter som evt. førte til overskridelsen.