**Mandag 23.09** jobbedag  
Siden sist:  
Fredrik: koda registreringsklasse for bruker og commited til masterbranch på github  
Edgar: Fiksa noen bugs i database-scripts  
Said: Begynt å se på testing og fiksa på diagrammer  
Hanne Marie: koda saueregistrering og fiksa diagrammer

Til i dag har alle lagd seg en bruker på trello, som vi nå har begynt å bruke som et alternativ til Scrumwise. Vi bestemte at Jim er dokumentasjonsansvarlig og endret (og blitt ferdig med?) WBS-diagram. Også blitt foreløpig ferdig med gantt-diagram.

Bestemt studassmøte tirsdag kl 13-14 tirsdag 1. oktober

Til neste gang:  
Torsdag kl. 10.00  
Fredrik: Gå gjennom kode og kommentere alt, sende mail til studass og avtale møte  
Edgar: Skrive kommentarer, ordne opp i småting dersom det er feilmeldinger, legge til hva kodene fra database betyr i dokumentasjon, få recovery av passord til å fungere  
Said: Prøve å få koda litt  
HM: prøve å kjøre på telefon og fikse litt på koden  
Jim: Lese om arkitektur og begynne å skrive på dokumentasjonen