**Torsdag 04.10 kl. 10-14**  
Siden sist:  
Jim: Har ikke gjort så mye  
Fredrik: Fiksa slik at bruker er logga inn hele tiden, lagt til tre forskjellige views på kart og log out mulighet, fjerna unødvendige metoder fra kartet og gjort slik at kart ikke lastes inn på nytt ved endring og orientering i appen  
HM: Lagt til menyer i actionbar og sett på tabs, som ble for vanskelig  
Said: Brukt mye tid på testklasse, men har ikke fått til så mye på denne  
Edgar: Fiksa så man kan resette passord, laga script for å hente ut informasjon om sauer og begynt å lage testklasse

Blitt ferdig med sprint 2, og hatt sprint retrospective til sprint 2. Laget oppgaver til sprint 3 og estimert tidsbruk til hver oppgave med planning poker. Vi har valgt å bruke en uke på denne sprinten ettersom vi ble fort ferdig med flere av oppgavene i sprint 2, i tillegg til at vi ikke har nok tid til å bruke to uker på hver sprint. Fikk ikke hatt kundemøte i sprint 2 fordi studass var syk.

Neste møte: Mandag kl 10  
Til neste gang:  
Starte på aktivitetene i sprint 3