**Torsdag 17.10 kl 10:00 – 14:00**  
Til i dag:   
Alle har jobbet på endring av aktivitetsdiagram og klassediagram, har hatt midtveispresentasjon som gikk veldig bra.  
Fredrik: testa edituser, og den skal funke, laget view profile  
Jim: Satt sammen det vi har skrevet om våre egne kunnskapsområder  
Said: fiksa på diagrammer, gjort ferdig inputvaliderin  
Edgar: fiksa på editUser og editsheep, fiksa å hente brukerinfo, laget gårdtabell i database og laga delete sauescript  
Hanne Marie: Laget sauemeny/liste, fiksa så man kan slette og redigere sauer

Alle skrev litt om seg selv til dokumentasjonen. Har hatt sprint retrospective meeting, og snakket om hvordan vi skal vise loggen.

På logg: liste opp tidspunkt, og ved siden av hvert tidspunkt ha en knapp man kan trykke på for å se posisjon. Gridlayout med klokkeslett til venstre, status i midten og posisjonsknapp til høyre. Search metode til loggen, ha logg for en uke lokalt

Til neste gang:   
Kan vi ta en demo/gjennomgang av programmet på mandag, så vi kan vise hva vi har gjort til nå.  
Fredrik: Finne ut om det lar seg gjøre å sette opp gårder med bruk av fire koordinater  
Jim: Lage burndownchart  
Said: bli ferdig med splashscreen og skisse på layout  
Edgar: Lage simulator  
Hanne Marie: Lage metode for å hente sauekoordiater i den lokale databasen, starte å lage en activity til loggen.