**Tirsdag 29.10 kl 10:00 – 12:00**Til i dag:  
Fredrik: Alle sauer vises i kartet nå, lagt inn så man kan trykke på sau og få opp informasjon  
Said: Tegnet layout for 3-4 aktiviteter  
Edgar: Fiksa logg serverside  
Hanne Marie: Prøvd å se på ny table i databasen  
Jim: Starta å lage updateknapp

Må få satt opp møte med studass. Begynner å bli ferdig med den delen av koden som er spesifisert i kravene, alle bør nå starte å skrive i dokumentasjonen.

Til neste gang:  
Fredrik: Få til så man kan definere bondegårdområde på kart og få til så kartet zoomer inn på sauene  
Said: bli ferdig med layout for alle aktiviteter  
Edgar: Bli ferdig med google cloud-messaging  
Hanne Marie: Få opp all informasjon i loggaktiviteten  
Jim: ha skrevet litt om arkitektur og være ferdig med knappen