**Mandag 04.11 kl. 10:00 – 15:00**Til i dag:Fredrik: Lagt til backup epostmulighet, holder på å legge til saueantall på brukerprofil  
Said: Blitt ferdig med tre aktivitetslayouter  
Edgar: Jobba med alarm  
Jim: Begynt å skrive om arkitektur, skrevet om mvc og startet litt på arkitekturen vi har  
Hanne Marie: Gjort så vi må legge til fødselsdato i stedet for alder på sau, endra logg så vi får opp alle sauer i en loggvisning.

Planlagt å møtes litt oftere for å få ferdig dokumentasjonen, har også slått sammen kode på github så alle får lik kode. Hadde en del problemer med å få merga all koden, men fikk orden på det det før vi avsluttet møtet. Vi valgte å bruke fødselsdato i stedet for alder på sauer for at bonden skal kunne slippe å gå inn på hver sau og redigere alder.

Til neste gang:  
Fredrik: Saueantall på brukerprofil skal være ferdig, fikse bugs på søkefunksjon, og starte på brukermanual  
Said: Lage ikoner og bli ferdig med layoutene  
Edgar: Fortsette å jobbe med alarm  
Jim: Lage en modell som viser sammenhengen mellom database, program og UI  
Hanne Marie: Fikse søkefiltrering i logg.