**Torsdag 31.10 kl. 10:00 – 14:00 Studassmøte**Til i dag:  
Fredrik: fiksa zoom på kart  
Jim: Snart ferdig med updateknappen  
Edgar: Implementert serverdelen av googlecloud messaging, begynt på klientsida av det samme  
Said: Nesten ferdig med layout  
Hanne Marie: Fiksa så man kan se logg, kan søke i loggen og se posisjon på en enkelt sau

Ikke så viktig å fikse noen av buggene vi har nå, viktigste er å skrive bra rapport!  
Fikse på activitydiagram så vi ikke har blanding norsk/engelsk, fikse så pila fra recover password går til skriv inn passord og ikke til start. Når man sletter sau gå tilbake til saueliste. Gant-diagram, del opp i flere nivåer fra WBS-pakkene. Ta med database på gantdiagram og rapportskriving. Klassediagram ser bra ut, sjekk at alle koblinger passer mot hverandre, husk å ta med klasser som vi ikke har med. Use-case diagram sjekke at alt stemmer med flyten, ikke ha med alle extendpilene. Ha med rammer, alt som er i en ramme er i systemet. WBS hatt et tidsesimat på hver pakke og undernivåer. Backlog: alle oppgavene skal være med!! Skriv i rapporten at vi har brukt trello og bruker det som sprintverktøy. At vi har kommunikasjon på facebook, planlegger møte der etc. Fikse ER-diagram

Nødløsning på kartbug: går ikke an å rotere skjerm.

Til neste gang:  
Starte på oppgaver til neste sprint