# Sprint backlog Sprint 5

Torsdag 17.10.13 til torsdag 31.10.13

**Som en bonde ønsker jeg å få beskjed/alarm når en sau er under angrep**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oppgave | Ansvarlig | Status % complete | Planlagte jobbtimer | Faktiske jobbtimer | Kommentar |
| Alarm | Edgar |  | 5 t |  | Bonde skal kunne få alarm når sau er under angrep |
| Sette opp så man får automatisk gård | Edgar |  | 1 t |  | Bonden skulle få en automatisk gård når man oppretter bruker |
| Skrive ferdig arkitekturforklaring | Jim |  | 5 t |  | Skrive i dokumentasjonen |
| Debugge søkefunksjon | Hanne Marie/Fredrik |  | 4 t |  |  |
| Legge inn fødselsdato | Hanne Marie |  | 3 t |  | Fødselsdato i stedet for alder på sau |
| Lage ikoner til aktivitet | Said |  | 4 t |  | Lage ikoner som passer til aktiviteten man er i |
| Legge til antall sauer på brukerprofil | Fredrik |  | 2 t |  |  |
| Logg med oversikt over alle sauer | Hanne Marie |  | 4 t |  |  |
| Oppdatere diagrammer | Alle |  | 4 t |  |  |
| Skrive brukermanual | Fredrik |  | 5 t |  | Ikke-teknisk |
| Skrive om systemdesign |  |  | ? |  | Blant annet forklare aktivitetsdiagram |
| Prosessbeskrivelse |  |  | ? |  |  |
| Produktbeskrivelse |  |  | ? |  |  |
| Systemfunksjoner |  |  | ? |  |  |
| Fikse bug på kartet | Fredrik |  | 3 t | 10 min |  |

**Sprint retrospective**

Bra:

Dårlig:

Bedre neste gang: